ՆԱԽԱԳԻԾ

Հավելված

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի

ավագանու 28.03.2023 թվականի N —— որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022 թվականին իրականացված (2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի ձևակերպված)  աշխատանքներն ըստ պարտադիր խնդիրների՝

Համայնքի գույքի կառավարում

Այս բաժնում ներառված են ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ, ապարատի պահպանում, հասարակական շենքերի նորոգում, գույքերի ձեռքբերում։ Ընդամենը նախատեսված էր 1 147 881 000 ՀՀ դրամի աշխատանք, փաստացի իրականացվել է 778 353 984 ՀՀ դրամի աշխատանք։ Մարտունու համայնքապետարանի շենքի նորոգման ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների իրականացման ժամկետը երկարաձգվել է, ներկա պահին ավարտված է։

Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն

Այս բաժնում ներառված են համայնքային ենթակայության նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ապարատի պահպանման, շենքերի նորոգման և գույքի ձեռքբերման ծախսերը։ Ընդամենը նախատեսված էին  889 245 194 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են   737  297 785  ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ Զոլաքար, Երանոսի և Վարդենիկի մանկապարտեզների նորոգման սուբվենցիոն  ծրագրերի ժամկետը երկարաձգվել են, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։

Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում

Իրականացվել են մշակույթի կենտրոնների վերանորոգում  և   մշակութային հաստատությունների պահպանման և գույքի ձեռքբերման՝ իրականացվել է 277 687 719  ՀՀ դրամի աշխատանքներ, նախապես պլանավորված են եղել 418 971 024  ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն, համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում

Նախատեսված է եղել 60 200 000 ՀՀ դրամի ծախս՝ խոցելի ընտանիքներին հասցեական և թիրախավորված աջակցության համար։ 2022 թվականի փաստացի ծախսը կազմել է 17 255 000 ՀՀ դրամ։

Բնակարանային շինարարությունը, ջրամատակարարման համակարգի շահագործումը, պահպանումը և կառուցումը, փողոցային լուսավորություն համակարգերի շահագործումը պահպանումը և կառուցումը։

Այս բաժնում ներառված են խմելու ջրագծերի նորոգման և կառուցման, լուսավորության համակարգերի կառուցումը և պահպանումը։ Ընդամենը նախատեսվել էր 955 192 721 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել են 833 692 682 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ Սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող Վաղաշեն բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցումը ընթացքի մեջ է և տեղափոխվել են 2023 թվական: 2023 թվական է տեղափոխվել Զոլաքար բնակավայրում լուսավորության ցանցի կառուցումը։

Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթկառուցվածքների պահպանություն և շահագործում, գազատարերի կառուցում։

Այս բաժնում իրականացվել են ճանապարհների ասֆալտապատում, մայթերի կառուցում և գազատարերի կառուցում։ 2022 թվականին իրականացվել են 1 313 813 227  ՀՀ դրամի նախապես պլանավորված  աշխատանքներ, ՏԱՊ-ով նախատեսված էր իրականացնել 1 580 295 456 ՀՀ դրամի աշխատանքներ: Մարտունի համայնքի փողոցների ասֆալտապատում և մայթերի կառուցում, և Զոլաքար բնակավայրում ասֆալտապատման սուբվենցիոն ծրագրերը կիրականացվեն  2023 թվականին: 2023 թվականին կիրականացվեն նաև Գեղհովիտ և Ձորագյուղ բնակավայրերում գազի գծերի կառուցում ծրագրերը։

Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում

Իրականացվել են 855 309 105 ՀՀ դրամի աշխատանքներ ուղղված ոռոգման համակարգերի կառուցմանը և նորոգմանը համայնքի տարբեր բնակավայրերում։ 2022 թվականի համար նախատեսված էր 700 383 495 ՀՀ  դրամի աշխատանք։ Վաղաշեն և ն․ Գետաշեն բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցումը տեղափոխվել է 2023 թվական։

Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ներառված է Մարտունի համայնքի կոմունալ ծառայության  ՀՈԱԿ-ների պահպանման, աղբահանության, սանիտարական մաքրման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման, աղբարկղների և աղբավայրերում օրգանական աղբի կուտակումների մշակումների իրականացման և այլ աշխատանքների իրականացման համար՝ ընդամենը 134 056 000 ՀՀ դրամ, որից իրականացվել են 103 464 499 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։